| TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA HN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------------------ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- |
| --- | --- |

## PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

### I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ tên sinh viên : Bùi Đình Nam         MSSV: CD230437

- Lớp: LTMT1 - K15                               Ngành: Lập trình máy tính

- Tên đề tài: Xây dựng hệ thống thu gom phế liệu thông minh trên nền tảng Zalo Mini App

- Giảng viên hướng dẫn: Trần Viết Cường

### II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

- Mô tả ngắn gọn (Thuyết minh sơ lược về đề tài):

Đề tài tập trung xây dựng nền tảng kinh tế chia sẻ giúp kết nối người dân (Người bán) và các đơn vị thu mua phế liệu (Tài xế) theo cơ chế "Khớp lệnh hai chiều" (Two-way Handshake).

Hệ thống cho phép người bán đăng tin và chủ động lựa chọn người thu mua phù hợp từ danh sách ứng viên. Hệ thống được phát triển theo mô hình kiến trúc 3 tầng, sử dụng Java để xử lý nghiệp vụ và giao tiếp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Giao diện người dùng được xây dựng trên nền tảng Zalo Mini App nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận và tính tiện dụng.

- Nhiệm vụ cụ thể:

Khảo sát nghiệp vụ và Phân tích thiết kế hệ thống:

- Khảo sát quy trình thu mua phế liệu truyền thống và phân tích ưu/nhược điểm khi áp dụng mô hình "Khớp lệnh hai chiều" (Two-way Handshake).

- Xây dựng biểu đồ Use Case mô tả phân quyền người dùng (Người bán, Tài xế thu mua, Quản trị viên).

- Xây dựng Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự) tập trung giải quyết bài toán cốt lõi: Luồng đăng đơn, nhiều tài xế cùng gửi ứng tuyển, và quá trình người bán chốt đơn để đảm bảo không xảy ra xung đột dữ liệu.

Thiết kế và Tối ưu Cơ sở dữ liệu (MySQL):

- Thiết kế sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) đạt chuẩn dạng chuẩn 3 (3NF).

- Xây dựng các bảng dữ liệu cốt lõi: Users (Quản lý định danh và vai trò), Orders (Thông tin đơn hàng, tọa độ, trạng thái), Scrap_Categories  (Danh mục phế liệu và giá tham khảo).

- Đặc biệt thiết kế bảng trung gian Order_Applications để lưu trữ danh sách các tài xế đang "xếp hàng" chờ người bán phê duyệt.

- Thiết lập các Khóa chính (Primary Key), Khóa ngoại (Foreign Key) và đánh Index để tối ưu tốc độ truy vấn tìm kiếm đơn hàng theo khu vực.

Xây dựng Server & RESTful API (Java Spring Boot):

- Thiết lập kiến trúc mã nguồn theo mô hình Controller - Service - Repository.

- Sử dụng Spring Data JPA / Hibernate để ánh xạ đối tượng (ORM) và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL.

- Xây dựng bộ API xử lý "Máy trạng thái đơn hàng" (Order State Machine): Chuyển đổi trạng thái linh hoạt từ Chờ ứng tuyển -> Đã chốt đối tác -> Đang thu gom -> Hoàn thành / Hủy.

- Xây dựng API bảo mật, xác thực người dùng và phân quyền truy cập chức năng.

Phát triển giao diện Người dùng (Zalo Mini App):

- Sử dụng ZaUI Framework (ReactJS/TypeScript) thiết kế giao diện chuẩn Mobile-first, đảm bảo trải nghiệm người dùng (UX/UI) trực quan, dễ thao tác.

- Phân hệ Người bán: Thiết kế Form tạo đơn (chọn loại phế liệu, nhập khối lượng ước tính, ghi chú địa chỉ); Màn hình quản lý trạng thái đơn và Màn hình danh sách tài xế ứng tuyển để thực hiện lệnh "Chốt đối tác".

- Phân hệ Tài xế: Thiết kế màn hình Radar/Bảng tin hiển thị danh sách đơn hàng công khai quanh khu vực; Chức năng xem chi tiết đơn và gửi "Yêu cầu thu mua".

- Thiết kế và cài đặt logic "Switch Mode" (Chuyển đổi vai trò) cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa giao diện Người bán và Tài xế trên cùng một phiên đăng nhập bằng State Management.

Tích hợp và Kiểm thử hệ thống:

- Sử dụng Postman để kiểm thử và tài liệu hóa các endpoint API của Java.

- Kết nối Frontend (Zalo Mini App) với Backend (Java API) thông qua các giao thức HTTP Request, xử lý đồng bộ dữ liệu định dạng JSON.

- Thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) cho các kịch bản ngoại lệ (Edge Cases): Tài xế hủy ứng tuyển, Người bán hủy đơn sau khi đã chốt.

- Viết báo cáo phân tích thiết kế hệ thống, tổng hợp kết quả, xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và chuẩn bị kịch bản Demo trực tiếp.

### III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ THEO DÕI TIẾN ĐỘ HÀNG TUẦN

Giảng viên hướng dẫn sẽ đánh giá và ký xác nhận dựa trên tiến độ công việc nhóm/sinh viên hoàn thành hàng tuần.

| Tuần | Khoảng thời gian | Công việc thực hiện | Nhận xét của GV | Sinh viên ký xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 06/04 – 12/04 | Xác định chức năng hệ thống và công nghệ sử dụng (Java, MySQL, Zalo Mini App). |  |  |
| 39 | 13/04 – 19/04 | Phân tích nghiệp vụ, xây dựng sơ đồ Use Case và luồng xử lý khớp lệnh hai chiều. |  |  |
| 40 | 20/04 – 26/04 | Thiết kế cơ sở dữ liệu trên MySQL, tạo các bảng và thiết lập quan hệ. |  |  |
| 41 | 27/04 – 03/05 | Xây dựng khung dự án Backend, kết nối CSDL MySQL và viết các API. |  |  |
| 42 | 04/05 – 10/05 | Phát triển API nghiệp vụ: Đăng đơn bán, gửi yêu cầu ứng tuyển của tài xế. |  |  |
| 43 | 11/05 – 17/05 | Phát triển chức năng phê duyệt đối tác và hoàn thiện logic xử lý trạng thái đơn hàng. |  |  |
| 44 | 18/05 – 24/05 | Thiết kế giao diện Zalo Mini App: Form đăng đơn và màn hình danh sách đơn hàng. |  |  |
| 45 | 25/05 – 31/05 | Kết nối Frontend với API, xử lý hiển thị dữ liệu và chức năng chuyển đổi vai trò. |  |  |
| 46 | 01/06 – 07/06 | Kiểm thử toàn bộ hệ thống, sửa lỗi đồng bộ và tối ưu trải nghiệm người dùng. |  |  |
| 47 | 08/06 – 14/06 | Gửi báo cáo cho GVHD chỉnh sửa. Hoàn thiện giao diện cuối cùng và đóng quyển đồ án. |  |  |
| 48 | 15/06 – 21/06 | Viết báo cáo PTTKHT, hoàn thiện slide trình bày và chuẩn bị kịch bản Demo. |  |  |

### IV. XÁC NHẬN

Ngày giao nhiệm vụ: Ngày .... tháng .... năm 2026

| Trưởng Bộ môn | Giảng viên hướng dẫn | Sinh viên thực hiện |
| --- | --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |

Ths. Đỗ Văn Uy		GV. Trần Viết Cường              BÙI ĐÌNH NAM